

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального района Красноармейский Самарской области от 2017 года №

Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды
муниципального района Красноармейский Самарской области

на 2018-2022 годы»

с. Красноармейское - 2017 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиепрограммы | «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноармейский Самаркой области на 2018-2022 годы» |
| Ответственныйисполнительпрограммы | Администрация муниципального районаКрасноармейский Самарской области |
| Участники программы | Администрация муниципального районаКрасноармейский Самарской области.Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. |
| Разработчикпрограммы | Администрация муниципального районаКрасноармейский Самарской области |
| Основания для разработки | * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об

общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;* Постановление правительства Российской

Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержкугосударственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программформирования современной городской среды» (вредакции Постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 28.04.2017 № 511), -Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программформирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденные ПриказомМинистерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства РФ от 21.02.2017 № 114; |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального района Красноармейский Самарской области на 2018-2022 годы. |
| Задачи Программы | * Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района Красноармейский Самарской области;
* Повышение уровня благоустройства

общественных территорий муниципального района Красноармейский Самарской области;* Повышение уровня вовлеченности жителей, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального района Красноармейский Самарской области.
 |
| Целевые индикаторы и показателиПрограммы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий.
3. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан.
4. Количество граждан, принявших участие в благоустройстве общественных территорий сельских поселений.
 |
| Срок, период реализацииПрограммы | 2018-2022 год, разделение программы на этапы не предусмотрено. |
| Объёмы и источники финансирования (руб.) | Общий объем финансирования Программы:Стоимость программы будет уточнена до 31.12.2017 годатыс. руб., в том числе на: |
| -средства федерального бюджета - средства областного бюджета не более 67 %.-средства местного бюджета не менее 33 %. |
| ОжидаемыерезультатыреализацииПрограммы | * Повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района Красноармейский Самарской области;
* Вовлечение физических и юридических лиц в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального района Красноармейский Самарской области.
 |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До 2017 года благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в

темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального района Красноармейский Самарской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых и общественных территорий муниципального района Красноармейский Самарской области в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноармейский Самарской области на 2018-2022 годы» (далее - муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

минимального перечня работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора;

дополнительного перечня работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территории, иные виды работ.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно­планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

1. Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы.

Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства на территории муниципального района Красноармейский Самарской области на 2018-2022 годы, а именно:

формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, ограждений и прочего).

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельских поселений муниципального района Красноармейский Самарской области;

* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального района Красноармейский Самарской области.
1. Показатели (индикаторы достижения целей и решения задач).
2. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий.
3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий.
4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан.
5. Количество граждан, принявших участие в благоустройстве общественных территорий сельского поселения.
6. Сроки и этапы муниципальной программы.

Реализация Программы рассчитана на период 2018-2022 годы.

В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий муниципальной программы деление на этапы реализации не предусмотрено.

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы.

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и

ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

* повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального района Красноармейский Самарской области;

- Вовлечение максимального количества физических и юридических лиц в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального района Красноармейский Самарской области.

1. Объем средств, необходимых на реализацию Программы.

Объем финансовых ресурсов Программы будет уточнен в срок до 31.12.2017 года.

1. Перечень мероприятий Программы.

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для всех групп населения.

**Перечень дворовых территорий МКД, в которых планируются
мероприятия по благоустройству в 2018-2022 году.**

**Адресный перечень дворовых территорий МКД, собственники которых выбрали работы по благоустройству: ремонт дворовых проездов с обустройством автомобильной парковки для включения в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноармейский "**

| **№ п/п** | **№ дворовой территории** | **адрес МКД** | **Набранное количество баллов, порядковый номер участника отбора** | **Стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий: Ремонт дворовых проездов с обустройством автомобильных парковок (рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 48 | 15 баллов,время регистрации заявки 15.00 часов 19.06.2017 |  |
| 1.4. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 50 |
| 1.4. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 47 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **4424438,01** |
| 2 | 1.5. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 52 | 15 баллов,время регистрации заявки 15.10 часов 19.06.2017 |  |
| 1.5. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 53 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **2022166,19** |
| 3. | 1.11. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 64 | 15 баллов,время регистрации заявки 15.30 часов 19.06.2017  |  |
| **Итого по двору:**  |  | **1218043,19** |
| 4. | 1.14. | с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 39 | 15 баллов,время регистрации заявки 15.45 часов 19.06.2017 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **1834863,34** |
| 5. | 1.15. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. №58 | 15 баллов,время регистрации заявки 16.00 часов 19.06.2017 |  |
| 1.15. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 60 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **1961944,91** |
| 6. | 1.19. | с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 27 | 15 баллов,время регистрации заявки 16.10 часов 19.06.2017 |  |
| 1.19. | с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 29 |  |
| 1.19. | с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 31 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **3076388,97** |
| 7. | 1.20. | с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 42 | 15 баллов,время регистрации заявки 16.15 часов 19.06.2017  |  |
| 1.20. | с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 46 |  |
| 1.20. | с. Красноармейское, пер. Мелиораторов, д. № 12 |
| 1.20. | с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 44 |
| **Итого по двору:**  |  | **3738683,37** |
| 8. | 1.24. | с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 12 | 15 баллов,время регистрации заявки 16.20 часов 19.06.2017 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **1219822,73** |
| 9. | 1.26. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 28 | 15 баллов,время регистрации заявки 08.30часов 20.06.2017  |  |
| 1.26. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 32 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **1915577,13** |
| 10. | 1.27. | с. Красноармейское, пер. Победы, д. № 9 | 15 баллов,время регистрации заявки 08.40часов 20.06.2017 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **1338998,37** |
| 11. | 1.29. | с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 3 | 15 баллов,время регистрации заявки 08.50часов 20.06.2017 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **401914,63** |
| 12. | 1.31. | пос. Любицкий, ул. Садовая, д. № 2А | 15 баллов,время регистрации заявки 08.55 часов 20.06.2017  |  |
| **Итого по двору:**  |  | **877509,54** |
| 13. | 1.28. | с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 11 | 14.9 баллов,время регистрации заявки 10.50часов 19.06.2017  |  |
| 1.28. | с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 13 |  |
| 1.28. | с. Красноармейское, пер. Победы, д. № 10 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **3170709,1** |
| 14. | 1.3. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 44 | 14 баллов, время регистрации заявки 14.30часов 19.06.2017  |  |
| 1.3. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 46 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **975159,41** |
| 15. | 1.18. | с. Красноармейское, пер. Энергетиков, д. 12 | 10 баллов, время регистрации заявки 10.00 часов 19.06.2017  |  |
| **Итого по двору:**  |  | **423294,21** |
| 16. | 1.21. | с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 40 | 10 баллов,время регистрации заявки 11.30 часов 19.06.2017 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **877509,54** |
| 17. | 1.23. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 32 | 10 баллов,время регистрации заявки 14.10 часов 20.06.2017 |  |
| 1.23. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. №34 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **1265376,87** |
| 18. | 1.17. | с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 36 | 10 баллов,время регистрации заявки 14.20 часов 20.06.2017  |  |
| **Итого по двору:**  |  | **877509,54** |
| **Итого по сельскому поселению Красноармейское (18 дворов)** |  | **31619909,05** |
| 1. | 2.4. | пос. Кировский, ул. Кирова, д. 9 | 15 баллов,время регистрации заявки в 13.00 часов 16.06.2017  |  |
| **Итого по двору:** |  | **423294,21** |
| 2. | 2.5. | пос. Кировский, ул. Садовая, д. 15 | 13 баллов,время регистрации заявки в 14.00 часов 16.06.2017  |  |
| **Итого по двору:** |  | **423294,21** |
| 3. | 2.6. | пос. Братский, ул. Шоссейная, д. 1А | 10 баллов,время регистрации заявки в 15.00 часов 16.06.2017  |  |
| 2.6. | пос. Братский, ул. Шоссейная, д. 2А |  |
| **Итого по двору:** |  | **1867011,72** |
| **Итого по сельскому поселению Кировский (3 двора)** |  | **2713600,14** |
| 1. | 3.2. | пос. Куйбышевский, ул. Советская, д. 16 | 15 баллов,время регистрации заявки в 11.00 часов 16.06.2017  |  |
| **Итого по двору:**  |  | **423294,21** |
| 2. | 3.3. | пос. Куйбышевский, ул. Советская, д. 31 | 15 баллов,время регистрации заявки в 14.00 часов16.06.2017  |  |
| **Итого по двору:**  |  | **423294,21** |
| 3. | 3.4. | пос. Куйбышевский, ул. Заречная, д. 1Б | 15 баллов, время регистрации заявки в 15.00 часов 16.06.2017 |  |
| 3.4. | пос. Куйбышевский, ул. Заречная, д. 2Б |  |
| **Итого по двору:**  |  | **3049588,86** |
| **Итого по сельскому поселению Куйбышевский (3 двора)** |  | **3896177,28** |
| 1. | 5.7. | пос. Ленинский, ул. Садовая, д. 14А | 15 баллов,время регистрации заявки 19.06.2017 в 15.00 часов  |  |
| **Итого по двору:**  |  | **877509,54** |
| 2. | 5.8. | пос. Кочетковчкий, ул. Главная , д.2А | 13 баллов, время регистрации заявки в 14.15 часов16.06.2017  |  |
| **Итого по двору:**  |  | **877509,54** |
| **Итого по сельскому поселению Ленинский (2 двора)** |  | **1755019,08** |
| 1. | 6.2. | пос. Чапаевский, ул. Школьная, д. 4 | 15 баллов,время регистрации заявки 11.00 часов 16.06.2017  |  |
| 6.2. | пос. Чапаевский, ул. Школьная, д. 5 |
| 6.2. | пос. Чапаевский, ул. Школьная, д. 6 |
| 6.2. | пос. Чапаевский, ул. Школьная, д. 7 |
| 6.2. | пос. Чапаевский, ул. Школьная, д. 8 |
| **Итого по двору:**  |  | **4662561,05** |
| 2. | 6.3. | пос. Чапаевский, ул. Медицинская, д. 7 | 15 баллов,время регистрации заявки 15.00 часов 16.06.2017 |  |
| **Итого по двору:**  |  | **595389,86** |
| **Итого по сельскому поселению Чапаевский (2 двора)** |  | **5257950,91** |
| 1. | 7.1. | пос. Алексеевский, ул. Почтовая, д.7А | 15 баллов, время регистрации заявки 10.00 часов 20.06.2017  |  |
| **Итого по двору:**  |  | **423294,21** |
| **Итого по сельскому поселению Алексеевский (1 двор)** |  | **423294,21** |
| 1. | 4.1 | С. Колывань ул. Советская дом 1 | 15 балловВремя регистрации заявки в 10.00 часов 19.06.2017  |  |
| **Итого по двору:**  |  |  **1114816,1** |
| **Итого по сельскому поселению Колывань (1 двор)** |  | **1114816,1** |
| **Итого по району** | **30 дворов** |  | **46780766,77** |

**Адресный перечень дворовых территорий МКД, собственники которых выбрали работы по благоустройству: обеспечение освещения дворовых территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территории для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноармейский» (по количеству набранных баллов)**

| **№ п/п** | **№ дворовой территории** | **Адрес МКД** | **Набранное количество баллов, порядковый номер участника отбора** | **Минимальный перечень работ по благоустройству выбранный общим собранием дворовых территорий** | **Дополнительный перечень работ по благоустройству выбранный общим собранием дворовых территорий** | **Стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий: Оборудование детских и (или) спортивных площадок (рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 1.16. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 56 | **13 баллов,** **время регистрации заявки в 14.40 часов 19.06.2017 года**  |  Обеспечение освещения дворовых территорий;  |  Оборудование детских и спортивных площадок; Озеленение территории. |  |
| 1.16. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 23 |  |  |  |
| 1.16. | с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. № 9 |  |  |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **2** | 1.19. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 27 | **13 баллов,** **время регистрации заявки в 16.10 часов 19.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий  |  Озеленение территории  |  |
| 1.19. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 29 |  |  |  |
| 1.19. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 31 |  |  |  |
| **Итого по двору:** |  |  |  |
| **3** | 1.6. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 54 | **12 баллов,** **время регистрации заявки в 9.00 часов 19.06.2017 года** |  Обеспечение освещения дворовых территорий  | Обустройство детской и спортивной площадки;  |  |
| 1.6. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 56 |  |  |  |
| 1.6. | с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. № 4 |  |  |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **4** | 1.9. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 66 | **12 баллов,****время регистрации заявки в 9.05 часов 19.06.2017 года** |  |  |  |
| 1.9. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 68 |  Обеспечение освещения дворовых территорий  | Оборудование детской и спортивной площадки; Озеленение территории; |  |
| 1.9. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 70 |  |  |  |
| 1.9. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 71 |  |  |  |
| 1.9. | с. Красноармейское, пер. Мелиораторов, д. № 4 |  |  |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |  |  |  |
| **5** | 1.8. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 60 | **12 баллов,** **время регистрации заявки в 9.30 часов 19.06.2017 года** |  Обеспечение освещения дворовых территорий  | Оборудование детской и спортивной площадки; Озеленение территории Иные виды работ:  |  |
| 1.8. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 62 |
| 1.8. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 64 |
| 1.8. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 65 |
| 1.8. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 67 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **6** | 1.2. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 42 | **12 баллов,** **время регистрации заявки в 10.00 часов 19.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовой территории;  | Оборудование спортивной площадки; Озеленение территории; |  |
| 1.2. | с. Красноармейское, пер. Победы, д. № 3 |
| **Итого по двору:** |  |  | **85921,78** |
| **7** | 1.7. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 58 | **12 баллов,** **время регистрации заявки в 10.20 часов 19.06.2017 года** |  Обеспечение освещения дворовых территорий  | Оборудование детской площадки; Озеленение территории Иные работы: Обновить опоры для сушки белья |  |
| 1.7. | с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. № 3 |
| 1.7. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 63 |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |
| **8** | 1.22. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 19 | **12 баллов,** **время регистрации заявки в 10.40 часов 19.06.2017 года** |  Обеспечение освещения дворовых территорий  |  Оборудование детской площадки: Расширить площадь детской площадки и дополнить оборудованием: карусель, качели-балансир; Озеленение территории  |  |
| 1.22. | с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д. 10 |
| 1.22. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 21 |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |  |  |  |
| **9** | 1.28. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 11 | **12 баллов,** **время регистрации заявки в 10.50 часов 19.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий:  |  Оборудование детской и спортивной площадки; Озеленение территории. Иные виды работ: Установка ограждения придомовой территории трех домов. |  |
| 1.28. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 13 |
| 1.28. | с. Красноармейское, пер.Победы, д. № 10 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **10** | 1.12. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 78 | **12 баллов,** **время регистрации заявки в 14.10 часов 19.06.2017 года** |  Обеспечение освещения дворовых территорий;  |  Оборудование детской и спортивной площадки; Озеленение территории |  |
| 1.12. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 80 |
| 1.12. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 82 |
| 1.12. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 84 |
| 1.12. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 89 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **11** | 1.1. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 36 | **12 баллов,** **время регистрации заявки в 14.50 часов 19.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий:  |  Оборудование детской площадки; Озеленение территории; |  |
| 1.1. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 38 |
| 1.1. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 40 |
| 1.1. | с. Красноармейское, пер. Победы, д. № 4 |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |
| **12** | 1.4. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 48 | **12 баллов,** **время регистрации заявки в 15.00 часов 19.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий;  |  Оборудование детских и спортивных площадок; Озеленение территории; |  |
| 1.4. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 50 |
| 1.4. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 47 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **13** | 1.5. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 52 | **12 баллов,** **время регистрации заявки в 15.10 часов 19.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий  | Оборудование детской и спортивной площадок;  |  |
| 1.5. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 53 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **14** | 1.20. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 42 | **12 баллов,** **время регистрации заявки в 16.15 часов 19.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий | Оборудование детской и спортивной площадки; Озеленение территории |  |
| 1.20. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 46 |
| 1.20. | с. Красноармейское, пер. Мелиораторов, д. № 12 |
| 1.20. | с.Красноармейское,ул.Мира,д.№44 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **15** | 1.10. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 72 | **11 баллов,** **время регистрации заявки в 08.35 часов 19.06.2017 года** |   | Оборудование детской и спортивной площадки; Озеленение территории |  |
| 1.10. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 74 |
| 1.10. | с. Красноармейское, пер. Мелиораторов, д. № 3 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |  |  |  |
| **16** | 1.15. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. №58 | **11 баллов,** **время регистрации заявки в 16.00 часов 19.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий;  | Оборудование детской и спортивной площадок; Озеленение территрии. |  |
| 1.15. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 60 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **17** | 1.3. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 44 | **9 баллов,** **время регистрации заявки в 14.30 часов 19.06.2017 года** |   | Оборудование детской и спортивной площадок;  |  |
| 1.3. | с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 46 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **18** | 1.11. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 64 | **9 баллов,** **время регистрации заявки в 15.30 часов 19.06.2017 года** |  |  Оборудование детской площадки;  |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |
| **19** | 1.25. | с. Красноармейское, пер. Южный, д. № 5 | **8 баллов,** **время регистрации заявки в 11.10 часов 19.06.2017 года** |  Обеспечение освещения дворовых территорий  |  Оборудование детской и спортивной площадок; Озеленение территории |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **20** | 1.23. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 32 | **8 баллов,** **время регистрации заявки в 14.10 часов 20.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий;  | Обустройство детской и спортивной площадки Озеленение территории |  |
| 1.23. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. №34 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **21** | 1.13. | с. Красноармейское,ул.Шоссейная, д. № 86 | **7 баллов,** **время регистрации заявки в 09.15 часов 19.06.2017 года** |   |  Оборудование детской площадки |  |
| 1.13. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 93А |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |
| **22** | 1.21. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 40 | **7 баллов,** **время регистрации заявки в 11.30 часов 19.06.2017 года** |  |  Оборудование детской и спортивной плащадки; Озеленение территории |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **23** | 1.26. | с. Красноармейское, ул.Шоссейная, д. № 28 | **7 баллов,** **время регистрации заявки в 08.30 часов 20.06.2017 года** |  |  Оборудование детской площадки |  |
| 1.26. | с. Красноармейское, ул.Шоссейная, д. № 32 |  |  |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |
| **24** | 1.18. | с. Красноармейское, пер. Энергетиков, д. 12 | **5 баллов,** **время регистрации заявки в 10.00 часов 19.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий;  |  Оборудование детской и спортивной площадки; Озеленение территории |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **25** | 1.14. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 39 | **5 баллов,** **время регистрации заявки в 15.45 часов 19.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий;  |  Оборудование детской площадки;  |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |
| **26** | 1.24. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 12 | **5 баллов,** **время регистрации заявки в 16.20 часов 19.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий  | Обустройство детской площадки |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |
| **27** | 1.30. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 93 | **4 балла,** **время регистрации заявки в 15.00 часов 19.06.2017 года** |   |  Озеленение территории  |  |
| 1.30. | с. Красноармейское, ул. Кирова, д. № 93Б |
| **Итого по двору:** |  |  |  |
| **28** | 1.27. | с. Красноармейское, пер.Победы, д. № 9 | **4 балла,** **время регистрации заявки в 08.40 часов 20.06.2017 года** |  | Оборудование детской площадки |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |
| **29** | 1.29. | с. Красноармейское, ул.Мира, д. № 3 | **4 балла,** **время регистрации заявки в 08.50 часов 20.06.2017 года** |  |  |  |
| **Итого по двору:** |  |  |  |
| **30** | 1.31. | пос. Любицкий, ул.Садовая, д. № 2А | **4 балла,** **время регистрации заявки в 08.55 часов 20.06.2017 года** |  |  Оборудование детской площадки; Озеленение территриии  |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |
| **31** | 1.17. | с. Красноармейское,ул. Мира, д. № 36 | **4 балла,** **время регистрации заявки в 14.20 часов 20.06.2017 года** |  | Оборудование детской и спортивной площадки; Озеленение территории. |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **Итого по сельскому поселению Красноармейское (31 двор)** |  |  | **7381214,85** |
| **1** | 2.2.  | пос. Кировский, ул. Кирова, д. 12 | **14 баллов,** **время регистрации заявки в 11.00 часов 16.06.2017 года** |  Обеспечение освещения дворовых территорий | Оборудование спортивных площадок;  |  |
|  | 2.2. | пос. Кировский, ул.Молодежня, д. 2 |
|  | 2.2. | пос. Кировский, ул.Молодежная, д. 3 |
| **Итого по двору:** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | 2.3. | пос. Кировский, ул.Молодежная, д. 4 | **14 баллов,** **время регистрации заявки в 12.00 часов 16.06.2017 года** |  Обеспечение освещения дворовых территорий | Оборудование детских и спортивных площадок;  |  |
| 2.3. | пос. Кировский, ул.Шоссейная, д. 2 |
| 2.3. | пос. Кировский, ул.Шоссейная, д. 3 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |  |  |  |
| **3** | 2.1. | пос. Кировский, ул. Кирова, д. 10 | **10 баллов,** **время регистрации заявки в 10.00 часов 16.06.2017 года** |  Обеспечение освещения дворовых территорий | Оборудование детских и спортивных площадок;  |  |
| 2.1. | пос. Кировский, ул. Кирова, д. 11 |
| 2.1. | пос. Кировский, ул.Шоссейная, д. 1 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **4** | 2.6. | пос. Братский, ул. Шоссейная, д. 1А | **10 баллов,** **время регистрации заявки в 15.00 часов 16.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий | Оборудование детских и спортвных площадок;  |  |
| 2.6. | пос. Братский, ул. Шоссейная, д. 2А |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **5** | 2.4. | пос. Кировский, ул. Кирова, д. 9 | **7 баллов,** **время регистрации заявки в 13.00 часов 16.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |
| **Итого по двору:** |  |  |  |
| **6** | 2.5. | пос. Кировский, ул.Садовая, д. 15 | **7 баллов,** **время регистрации заявки в 14.00 часов 16.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территорий;  | Оборудование детских и спортивных площадок;  |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **Итого по сельскому поселению Кировский (6 дворов)** |  |  | **1208075,64** |
| **1** | 3.1. | пос. Куйбышевский, ул. Советская, д. 22 | **12 баллов,** **время регистрации заявки в 10.00 часов 16.06.2017 года** |   | Оборудование детской площадки; Иные виды работ: Ограждение придомовой территории  |  |
| 3.1. | пос. Куйбышевский, ул. Советская, д. 24 |  |
| 3.1. | пос. Куйбышевский, ул. Советская, д. 26 |  |
| 3.1. | пос. Куйбышевский, ул. Советская, д. 29 |  |
| **Итого по двору:** |  | **216097,16** |
| **2** | 3.2. | пос. Куйбышевский, ул. Советская, д. 16 | **5 баллов,** **время регистрации заявки в 11.00 часов 16.06.2017 года** |  |  Оборудование детской площадки |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |
| **3** | 3.3. | пос. Куйбышевский, ул. Советская, д. 31 | **5 баллов,** **время регистрации заявки в 14.00 часов 16.06.2017 года** |  | Оборудование детской площадки |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |
| **4** | 3.4. | пос. Куйбышевский, ул. Заречная, д. 1Б | **5 баллов,** **время регистрации заявки в 15.00 часов 16.06.2017 года** |   |  |  |
|  | 3.4. | пос. Куйбышевский, ул. Заречная, д. 2Б |  |
| **Итого по двору:** |  |  |  |
| **Итого по сельскому поселению Куйбышевский (4 двора)** |  |  | **648291,48** |
| **1** | 4.1. | с. Колывань, ул. Советская, д. 1 | **7 баллов,** **время регистрации заявки в 10.00 часов 19.06.2017 года** | Обеспечение освещение дворовых территорий  | Оборудование детской и спортивной площадок; Озеленение территории |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **Итого по сельскому поселению Колывань (1 двор)** |  |  | **302018,91** |
| **1** | 5.1. | пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 1 | **11 баллов,** **время регистрации заявки в 10.30 часов 16.06.2017 года** |   |  Оборудование детской площадки. |  |
| 5.1. | пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 3 |
| 5.1. | пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 5 |
| 5.1. | пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 5А |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |  |  |  |
| **2** | 5.6. | пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, д. 6 | **11 баллов,** **время регистрации заявки в 13.30 часов 16.06.2017 года** |   | Оборудование детской площадки; Иные виды работ: Ограждение цветников |  |
| 5.6. | пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, д. 8 |
| 5.6. | пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, д. 10 |
| 5.6. | пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, д. 12 |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |  |  |  |
| **3** | 5.3. | пос. Ленинский, ул.XXVI Партсъезда, д. 2 | **11 баллов,** **время регистрации заявки в 14.00 часов 19.06.2017 года** |  |  |  |
| 5.3. | пос. Ленинский, ул.XXVI Партсъезда, д. 4 |  |  |  |
| **Итого по двору:** |  |  |  |
| **4** | 5.4. | пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 5 | **9 баллов,** **время регистрации заявки в 10.00 часов 19.06.2017 года** |   |  Оборудование детской площадки; Иные виды работ: Ограждение цветников. |  |
| 5.4. | пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 7 |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |
| **5** | 5.5. | пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д.9 | **7 баллов,** **время регистрации заявки в 11.00 часов 19.06.2017 года** |   | Оборудование детской площадки |  |
| 5.5. | пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 11 |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |  |  |  |
| **6** | 5.8. | пос. Кочетковчкий, ул. Главная , д.2А | **4 балла,** **время регистрации заявки в 14.15 часов 16.06.2017 года** |  |  |  |
| **Итого по двору:** |  |  |  |
| **7** | 5.2. | пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 2 | **4 балла,** **время регистрации заявки в 15.00 часов 16.06.2017 года** |   | Оборудование детской площадки Иные виды работ: Ограждение для цветников;  |  |
| 5.2. | пос. Ленинский, ул. Школьная, д.4 |  |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **216097,16** |
| **8** | 5.7. | пос. Ленинский, ул.Садовая, д. 14А | **4 балла,** **время регистрации заявки в 15.00 часов 19.06.2017 года** |    |  |  |
| **Итого по двору:** |  |  |  |
| **Итого по сельскому поселению Ленинский (8 дворов)** |  |  | **1080485,8** |
| **1** | 6.1. | пос. Чапаевский, ул. Приозерная, д. 1 | **11 баллов,** **время регистрации заявки в 10.00 часов 16.06.2017 года** |   |  оборудование детской и спортивной площадки; озеленение территории |  |
| 6.1. | пос. Чапаевский, ул. Приозерная,  |
| 6.1. | пос. Чапаевский, ул. Приозерная, д. 3 |
| 6.1. | пос. Чапаевский, ул. Приозерная, д. 4 |
| 6.1. | пос. Чапаевский, ул. Приозерная, д. 5 |
| 6.1. | пос. Чапаевский, ул. Приозерная, д. 6 |
| 6.1. | пос. Чапаевский,ул.Приозерная,д.7 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |  |  |  |
| **2** | 6.2. | пос. Чапаевский, ул. Школьная, д. 4 | **11 баллов,** **время регистрации заявки в 11.00 часов 16.06.2017 года** |  |  оборудование детской и спортивной площадки; озеленение территории |  |
| 6.2. | пос. Чапаевский, ул. Школьная, д. 5 |
| 6.2. | пос. Чапаевский, ул. Школьная, д. 6 |
| 6.2. | пос. Чапаевский, ул. Школьная, д. 7 |
| 6.2. | пос. Чапаевский, ул. Школьная, д. 8 |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **3** | 6.3. | пос. Чапаевский, ул. Медицинская, д. 7 | **4 балла,** **время регистрации заявки в 15.00 часов 16.06.2017 года** |  |  оборудование детской и спортивной площадки; озеленение территории  |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **Итого по сельскому поселению Чапаевский (3 двора)** |  |  | **906056,73** |
| **1** | 7.1. | пос. Алексеевский, ул. Почтовая, д.7А | **5 баллов,** **время регистрации заявки 20.06.2017 года** | Обеспечение освещения дворовых территори:  |  оборудование детской и спортивной площадки; озеленение территории  |  |
| **Итого по двору:** |  |  | **302018,91** |
| **Итого по сельскому поселению Алексеевский (1 двор)** |  |  | **302018,91** |
| **Всего по району (54 дворовых территорий)** |  |  | **11828162,32** |

\* стоимость работ по освещению, озеленению будет уточнена до 31.12.2017 года.

**Перечень общественных территорий, на которых планируются
мероприятия по благоустройству в 2018-2022 году.**

| № п/п | Место | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П. Алексеевский ул. Хлеборобов | Благоустройство площади:  | освещение площади -10 шт. фонарей; установка скамеек -8 шт.; асфальтовое покрытие 15х7 м; асфальтовые дорожки на площади летней эстрады 1,5х360 м; озеленение летней эстрады –клумбы -4 шт; елки-20 шт; ограждение летней эстрады- 420 м;  |
| 2. | П. Алексеевский ул. Хлеборобов | Благоустройство парка «Юность»: | Освещение парка- установка фонарей 4 шт;Установка скамеек – 4 шт;Установка урн металлических – 2 шт;Ограждение парка – изгородь металлическая 150 м;Асфальтовое покрытие пешеходная дорожка – 1х20 м; |
| 3. | П. Любимовка ул. Садовая | Благоустройство площади: | Установка скамеек – 2 шт;Установка урн – 1 шт;Ограждение площадки, изгородь металлическая -30 м; |
| 4. |  П. Медведевский ул. Молодежная | Благоустройство площади: | Установка скамеек- 2шт;Установка урн для мусора – 1 шт;Ограждение площадки, изгородь металлическая – 30 м;Асфальтирование пешеходной дорожки – 50м; |
| 5. | С. Колокольцовка ул. Школьная | Благоустройство площади: | Освещение парка, установка фонарей 4 шт;Установка скамеек – 2 шт;Установка урн для мусора – 1 шт;Ограждение площадки, изгородь металическая – 40 м;Пешеходная дорога 1х40 м; |
| 6 | П. Медведевский (за улицей Молодежная) | Благоустройство кладбище: | Установка контейнеров для мусора – 1 шт; асфальтированный подъезд к кладбищу – 1Х250 м;Ограждение (изгородь металическая) – 280 м; |
| 7 | П. Алексеевский (за речкой) | Благоустройство кладбище: | Установка контейнеров для мусора – 2 шт;Асфальтированный подъезд к кладбищу – 200м; |
| 8 | П. Любимовка (за речкой) | Благоустройство кладбище: | Установка контейнеров для мусора – 1 шт; асфальтированный подъезд к кладбищу – 500 м;Ограждение (изгородь металическая) – 216 м; |
| 9 | С. Колокольцовка (за ул. Новой) | Благоустройство кладбище: | Установка контейнеров для мусора – 2 шт; асфальтированный подъезд к кладбищу – 300 м; |
| 10 | С. Андросовка ул. Горького дом №2 | Благоустройство площадки около Дома культуры | Клумба для цветов – 6 шт;Асфальтирование площадки – 500 кв.м.;Установка скамеек для отдыха – 5 шт;Установка урн для мусора – 10 шт;Установка вазонов – 2 шт;Установка плитки – 180 кв.м.;Кустарник -200 м.п.;Установка контейнера для мусора – 1 шт. |
| 11 | П. Гражданский ул. Советская | Благоустройство парка: | Установка скамеек для отдыха – 6 шт;Установка контейнеров для мусора – 2 шт;Установка урн для мусора – 2 шт;Уличное освещение – 2 шт;Установка вазонов для цветов- 10 шт;Ограждение территории – 6000 кв.м.;Асфальтированные пешеходные дорожки- 1,5х150 м; |
| 12 | П. Гражданский (за ул. Садовой) | Благоустройство кладбище: | Очистка территории от зарослей – 2000 кв.м.;Установка урн для мусора – 5 шт;Установка контейнеров для мусора -4 шт;Ограждение территории – 5000 ка.м.;Асфальтированный подъезд к кладбищу – 3х100 м. |
| 13 | П. Кировский ул. Кирова дом 17 | Благоустройство площади около Дома культуры | Установка светильников наружного освещения – 3 шт;Установка световых опор – 3 шт;Установка скамеек – 4 шт;Установка урн металлических для мусора – 2 шт;Оборудование парковочных мест. |
| 14 | П. Братский ул. Соловьевых | Благоустройство парка: | Установка светильников наружного освещения – 3 шт;Установка световых опор – 2 шт;Установка скамеек – 4 шт;Установка урн металлических для мусора –1 шт; |
| 15 | Д. Колыбеловка ул. Сарычевых | Благоустройство парка: | Установка светильников наружного освещения – 2 шт;Установка световых опор – 2 шт;Установка скамеек – 2 шт;Установка урн металлических для мусора –1 шт; |
| 16 | П. Новопавловка ул. Первомайская | Оборудование детской спортивной площадки: | Установка спортивной площадки;Установка светильников наружного освещения – 2 шт;Установка световых опор – 2 шт;Установка скамеек – 2 шт;Установка урн металлических для мусора –1 шт;Ограждение детской спортивной площадки 30х 20 м, высота 3,06 м; |
| 17 | С. Колывань ул. Школьная напротив дома № 13 (школы) | Благоустройство «Аллеи Слава» | Установка фонарей уличного освещения – 6 шт;Установка цветочных клумб – 3 шт;Посадка кустарников – 6 шт;Посадка ели – 20 шт;Установка памятных стендов – 6 шт;Установка скамеек – 6 шт;Установка урн для мусора – 6 шт. |
| 18 | С. Красноармейское ул. Чапаева | Благоустройство парка: | Благоустройство зрительной площадки перед сценой;Установка скамеек для отдыха;Обустройство площадки по городошному спорту;Обустройство пешеходных дорожек;Установка ограждения;Установка дополнительных фонарей;Установка вазонов. |
| 19 | С. Красноармейское ул. Шоссейная № 59 Б | Благоустройство парка: | Обустройство велосипедных, беговых , пешеходных дорожек- асфальтирование;Обустройство автомобильной парковки;Обустройство контейнерной площадки;Установка вазонов;Обустройство тематических площадок;Установка указателей и схемы размещения парка. |
| 20 | С. Криволучье-Ивановка ул. Школьная | Благоустройство сквера «Дружба народов»: | Асфальтирование дорожки;Установка малой архитектурной формы;Озеленение; установка скамеек и урн. |
| 21 | С. Криволучье-Ивановка ул. Школьная дом 1 | Благоустройство площади | Установка скамеек садовых;Озеленение территории;Асфальтирование беговой дорожки и тротуаров;Установка спортивных снарядов;Установка малых архитектурных форм. |
| 22 | П. Куйбышевский ул. Советская | Благоустройство парка «Победы» | Укладка тротуарной плитки к памятнику и вокруг него (2 мх18м; 15м х8м);Реконструкция памятника (замена облицовочной плитки 26 м2);Ограждение территории парка ;Установка малых архитектурных форм – 2 шт;Освещение -1 шт;Озеленение (ели ) – 5  |
| 23 | П. Куйбышевский ул. Советская | Благоустройство площади «Победы» | Асфальтирование территории – 1150 кв.м.;Укладка тротуарной плитки – 41 кв.м;Укладка тротуарной плитки – 170 кв.м.;Реконструкция памятника (облицовка плиткой 11 кв.м.);Установка малых архитектурных форм (вазоны 10 шт);Озеленение (елки) 6 штук, тополь -6 шт;Установка скамеек и урн; |
| 24 | П. Ленинский ул. Шоссейная  | Благоустройство улицы Шоссейная д № 9-11 | Установка детской площадки; |
| 25 | П. Ленинский ул. Шоссейная | Благоустройство ул. Шоссейная | Обустройство детской площадки;Ремонт асфальтобетонной дороги 400Х5,5 м;Установка 8 световых опор;Установка Эл. линия – 400 м;Установка 5 фонарей; |
| 26 | П. Ленинский ул. Молодежная | Благоустройство ул. Молодежная | Оборудование детской спортивной площадки; Ремонт асфальтобетонной дороги – 450Х5,5 м;Устройство тротуаров – 900 м.п. |
| 27 | П. Карагай ул. Садовая , ул. Набережная | Благоустройство ул. Садовая и ул. Набережная | Щебенение дорожного полотна 4 мх1250 м; |
| 28 | П. Кочетковский ул. Школьная | Благоустройство ул. Школьная | Щебенение дорожного полотна 5 мх250 м; |
| 29 | П. КочетковскийУл. Восточная от дома №7 до дороги с асфальтобетонным покрытием | Благоустройство ул. Восточная | Щебенение дорожного полотна 5 мх400 м; |
| 30 | П. Софинский ул. Молодежная от дома № 7 до дороги с асф. покрытием | Благоустройство ул. Молодежная | Щебенение дорожного полотна 5 мх250 м; |
| 31 | П. Бутковский ул. Рабочая, ул. Школьная | Благоустройство ул. Рабочая, Школьная | Щебенение дорожного полотна 5 мх1130 м; |
| 32 | П. Ленинский пл. Центральная 2 | Благоустройство ул. Молодежная | Обустройство стационарной летней эстрадной площадки размером 10х12 |
| 33 | П. Чапаевский ул. Набережная | Благоустройство площади «Юность» | Обустройство клумб – 4 шт;Установка скамеек – 8 шт;Установка урн для мусора – 4 шт;Установка летней эстрады (12х6 м) |
| 34 | П. Чапаевский ул. Школьная | Благоустройство площади «Памяти погибшим воинам» | Освещение площади, установка столбов и фонарей – 2 шт;Асфальтовое покрытие (21х30 м), (4х40 м);Установка бордюров -160 м;Обустройство тротуаров (1х40 м), (1х20 м);Озеленение, посадка кустарников 45 шт;Посадка деревьев -10 шт;Ограждение площади 250 м.п.  |
| 35 | П. Чапаевский ул. Школьная | Благоустройство парка «Молодежный» | Освещение парка , установка фонарей – 2 шт;Установка детской площадки- 1 шт;Озеленение парка, посадка кустарников – 20 шт;Посадка деревьев – 4 шт; |
| 36 | П. Новоалександровка | Благоустройство «сквера памяти» | Освещение, установка фонарных столбов и фонарей – 3 шт;Обустройство пешеходной дорожки (2х120 м), установка бордюров -240 м;Ремонт ограждения 200 м.п.;Благоустройство зоны вокруг обелиска – 16 кв.м. |

\* стоимость работ будет уточнена до 31.12.2017 года.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации муниципального района Красноармейский Самарской области.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация муниципального района Красноармейский Самарской области.

Исполнитель осуществляет:

* прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;
* представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценке, созданной постановлением Администрации муниципального района Красноармейский Самарской области.
1. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой или общественной территории в Программу.

Включение многоквартирных домов и общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых и общественных территорий в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным постановлением администрации муниципального района Красноармейский Самарской области.

1. Система организации контроля и управление Программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация муниципального района Красноармейский Самарской области, общественная комиссия.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноармейский Самарской области на 2018-2022 годы»

Порядок трудового участия заинтересованных лиц
в выполнении работ

1. Организация трудового участия, осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

* подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);
* другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).
1. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с

трудовым участием граждан.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноармейский Самарской области на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,
включаемой в муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды муниципального района Красноармейский
Самаркой области на 2018-2022 годы».

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды - Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
	1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
	2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

1. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на

соответствующей территории.

1. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.
2. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
	1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
	2. разработка дизайн - проекта;
	3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;
	4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.
3. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию муниципального района Красноармейский согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация муниципального района Красноармейский Самарской области передает дизайн- проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием проекту.

1. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Согласовано:

Зам. Главы м.р. Красноармейский- А.А. Новиков

Юрист- С.Н. Ильин